załącznik nr 3 do regulaminu

BI.7013.22.22.2017                                                  Olecko, dnia 7 czerwca 2018 r.

wg rozdzielnika

##### Zaproszenie do złożenia oferty na:

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) ustawy nie stosuje się

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Kompleksowy nadzór nad realizacją zadnia: Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku”.

- Wymagany termin realizacji/wykonania zamówienia: do 21 grudnia 2018 r.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: 100% cena.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- należy ją złożyć na załączonym formularzu,

- ceny w niej wyrażone mają być cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą techniką, bez skreśleń,

- ma obejmować całość zmówienia (koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi brutto 3 242 445,88 zł.)

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3, pok. Nr 12, 20 czerwca 2018 r. do godziny 1000

- Miejsce i termin oceny złożonych ofert

Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2018 r. o godzinie 1015 w pokoju nr 6.

- Osobami uprawnionymi do udzielania informacji w niniejszej sprawie są:

Andrzej Ostrowski, pok. Nr 6 tel. 570100726

- Informacje dotyczące zawarcia umowy (zlecenia)

W terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę (zlecenie) w Urzędzie Miejskim w Olecku. Umowa (zlecenie) musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Olecka

Załączniki:

- Druk propozycji cenowej.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja w wersji elektronicznej lub do wglądu u Zamawiającego.

Otrzymują:

Upublicznienie na stronie internetowej: umolecko.bip.doc.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olecku

załącznik nr 4 do regulaminu

.....................................................................			........................................................

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)				           (miejscowość, data)

tel..................fax ...............mail ............

##### Propozycja cenowa

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na:

„Kompleksowy nadzór nad realizacją zadnia: Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku”.

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) ustawy nie stosuje się.

- Oferuję wykonanie dostawy/usługi/roboty budowlnej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto ..................... zł (słownie: .........................................................................)

podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)

brutto .....................zł (słownie: .........................................................................)

- Wymagany termin realizacji umowy: do 21 grudnia 2018 roku.

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji, do zawarcia umowy na w/w warunkach.

.............................................................

(podpis i pieczątka wykonawcy)

Do propozycji cenowej należy załączyć:

Wypełniony i zaakceptowany projekt umowy 1 egz.

UMOWA BI.7013.22…...2017

na wykonanie usługi  w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami)

zawarta ………………………. 2018 r. w Olecku pomiędzy Gminą Olecko, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Olecka - Wacława Olszewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Kozielskiej a …………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. (NIP, REGON, i ewentualnie PESEL ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży:

- konstrukcyjno budowlanej - ……………………………………… Nr uprawnień ……………

- elektroenergetycznej         - ……………………………………… Nr uprawnień ……………

- sanitarnej               - ……………………………………………….. Nr uprawnień …………..

- na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Olecku” w skład których wchodzą:

- roboty rozbiórkowe zdewastowanych elementów amfiteatru,

- rozbudowa widowni (zwiększenie liczby miejsc siedzących z 570 do 1146) z wydzieleniem miejsca na scenę mobilną oraz teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym,

- roboty budowlane w zakresie nawierzchni komunikacyjnych pieszych i jezdnych z placem nawrotowym (droga wewnętrzna do obsługi imprez),

- wykonanie przyłączy energetycznych, oświetlenia terenu,

- budowa toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym,

- wymiana ogrodzenia,

- budowa 2 parkingów na 15 miejsc, w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych,

- zagospodarowanie terenu zielonego w oparciu o istniejący starodrzew i nowe nasadzenia.

Szczegółowy zakres robót:

1.1. Roboty budowlane:

1.1.1. Roboty przygotowawcze:

a) oczyszczanie terenu z drzew i krzewów – wycinka 33 drzew;

b) rozbiórka istniejących konstrukcji betonowych w tym: podłoża betonowego, murów, ścian betonowych istniejących siedzisk, ciągów komunikacyjnych, powierzchni utwardzonych, usunięcie gruzu z terenu;

1.1.2. Roboty konstrukcyjno – budowlane

a) ściany i murki oporowe – w tym wykonanie podpór żelbetowych pod siedziska oraz mocowanie siedzisk (1146 szt.);

b) nawierzchnie utwardzone, schody, widownia – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 6,5 cm na podsypce piaskowo-cementowej (104,76 m2); nawierzchnie mineralno – żywiczne wodoprzepuszczalne o gr. 2,5 cm (1126,59 m2);

c) schody terenowe – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (28,84 m2), balustrada stalowa na wspornikach ze stali nierdzewnej (35,82 m);

d) kładka o konstrukcji żelbetowej z balustradami wykonanymi z drewna (21,74 mb);

e) ogrodzenie – wejście główne w formie ścian z betonu architektonicznego z bramą z przęseł ażurowych;  ogrodzenie na słupkach stalowych z  wypełnieniem z przęseł stalowych ażurowych długości 364,67 m w tym bramy z przęseł stalowych ażurowych.

f) toaleta – konstrukcja modułowa, wykończenie wnętrza w pełni zmywalne w standardzie "anty-wandal";

g) mała architektura – ławki parkowe (5szt.), kosze (7 szt.), stojaki na rowery (6 szt.);

1.1.3. Nasadzenia zieleń – obsadzenia skarp w celu ich zabezpieczenia i rekultywacji, sadzenie drzew i krzewów liściastych (34 szt.), obsadzenie bylinami i innymi roślinami (2968 szt.)  wykonanie trawników dywanowych siewem (2663,25 m2).

1.2. Roboty drogowe

1.2.1. Roboty przygotowawcze:

a) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych;

b) zdjęcie warstwy humusu (6000 m2);

1.2.2. Roboty ziemne:

a) wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV;

b) wykonanie nasypów;

1.2.3. Podbudowa

a) koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża;

b) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1.2.4. Nawierzchnie

a) nawierzchnia żwirowa warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie  (172,08 m²);

b) nawierzchnia drogowa mineralno – żywiczne wodoprzepuszczalne o gr. 3,0 cm (360,48 m²)

c) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (1546,00 m²);

1.2.5. Elementy ulic

a) krawężniki betonowe;

b) chodniki z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm (352,46 m²);

c) obrzeża betonowe.

1.3. Roboty elektryczne

1.3.1. Linia kablowa.

1.3.2. Złącza

1.3.3. Oświetlenie zewnętrzne – montaż i stawianie słupów oświetleniowych (17 szt.).

1.3.4. Urządzenia teletechniczne

1.3.5. Demontaż – demontaż istniejących żelbetowych słupów oświetleniowych (9 szt.).

1.4. Roboty sanitarne

1.4.1. Roboty pomiarowe

1.4.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w tym roboty ziemne, elementy przyłącza sanitarnego (rura z PCV 200 mm – 64 mb), 2

studzienki kanalizacyjne

1.4.3. Przyłącze wodociągowe w tym prace ziemne, elementy przyłącza wodociągowego (rura PE 63 mm - 78 mb), zdrój uliczny;

1.4.4. Odtworzenie nawierzchni.

# Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany / wykonawczy, przedmiar robót.

§ 2.

- Ustala się termin  pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w/w zadania: od dnia przekazania placu budowy do dnia ……………. 2018 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji robót i aneksowania.

- W okresie gwarancji trwającej ....(Uwaga: od 36 do 60) miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót, Inspektor nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

- W razie wystąpienia wad nadających się do usunięcia w okresie gwarancji, obowiązki inspektora nadzoru wygasają nie wcześniej niż po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia tych wad przez wykonawcę robót.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w odpowiednich  przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

§ 4.

- Za wykonanie wyżej wymienionej usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: netto ..................... zł (słownie: .........................................................................)

podatek VAT ...........% tj. ..........................zł (słownie: .....................................)

brutto .....................zł (słownie: .........................................................................)

- Zapłata nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty odbioru i poprawnie złożonej faktury wystawionej Gminie Olecko, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3,   NIP 847-158-60-73.

- Wykonawca oświadcza, że wykonuje działalność gospodarczą i w tym celu zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami, zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 5.

Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6.

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót poleceń wykonania robót dodatkowych.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                       Wykonawca