Załącznik do Uchwały

Nr  XXXVII/285/05

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 września 2005 roku

IV. Opis planowanych przedsięwzięć.

1. Harmonogram / szacunkowy koszt / źródła finansowania.

| Lp. | Opis planowanego przedsięwzięcia | Oczekiwane rezultaty | Szacunkowy koszt planowanego przedsięwzięcia | Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa świetlicy z boksem garażowym na wóz OSP. W ramach projektu powstanie budynek świetlicy z boksem garażowym o kubaturze 986 m3 i powierzchni użytkowej parteru 177,09 m2, w tym część garażowa 71,95 m2. W części ogólnodostępnej będą funkcjonowały następujące pomieszczenia: świetlica 53,45 m2, aneks kuchenny 11,36 m2, pracownia rękodzieła 21,97 m2, sień 5,78; komunikacja 6,9 m2; blok sanitarny 5,68 m2 oraz poddasze o powierzchni 109,45 m2 do zagospodarowania przez mieszkańców. Budynek swietlicy wykonany będzie w technologii tradycyjnej, fundamenty z bloczków betonowych, ściany nadzienia z bloczków z betonu komórkowego, strop nad częścią obiektu z płyt kanałowych, więźba drewniana nawiązująca architekturą do regionu i otoczenia, pokryta dachówką. Wykończenie wnętrz standardowe zgodnie z założeniami w projekcie budowlanym. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wod-kan. Odprowadzenie ścieków poprzez system kanalizacji do zbiornika szczelnego o pjemnosci 8,5 m3 zlokalizowanego na posesji. Ogrzewanie - piec fizyczny oblicowany kaflami, elektryczne wspomagajace. | Świetlica wiejska z boksem garażowym o kubaturze 986 m3 | 336 573 | 2005 – 2006 | Gmina Olecko Fundusze UE |
| 2. | Budowa dodatkowej wiaty przystankowej. | Wiata przystankowa | 4000 | 2006 | Gmina Olecko |
| 3. | Dokończenie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Borawskich. | Budowa chodnika na odcinku 280 m | 31 500 | 2007 – 2013 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | Przebudowa drogi gminej Borawskie, Borawskie Małe. | Modernizacja korpusu i nawierzchni asf. 2,75 km | 750 000 | 2007 - 2013 | Gmina Olecko Fundusze UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Rozbudowa i wyznaczenie ścieżek rowerowych w obrębie miejscowości Borawskie. | Wyznaczenie i oznakowanie tras przebiegających przez Borawskie – około 4,3 km | 2 000 | 2007 - 2013 | Gmina Olecko Fundusze UE Wolontariat mieszkańców |
| 6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej. | Kanalizacja sanitarna 3,2 km | 1025600 | 2007 - 2013 | Gmina Olecko Fundusze UE |
|  | SZACUNKOWY KOSZTORYS do poz 1. Budowa świetlicy z boksem garażowym na wóz OSP: Boks garażowy: - roboty ziemne - roboty budowlane - fundamenty - roboty budowlane - parter - roboty budowlane – poddasze - roboty budowlane – obróbki blacharskie - roboty drogowe - instalacje elektryczne Razem boks garażowy netto Świetlica: - roboty ziemne - roboty budowlane - fundamenty - roboty budowlane - parter - roboty budowlane – poddasze - roboty budowlane – obróbki blacharskie - roboty drogowe - instalacje elektryczne - instalacje wod-kan Razem świetlica netto Razem obiekt netto Podatek VAT Koszty przygotowania i obsługi inwestycji brutto OGÓŁEM KOSZT BRUTTO | 1 230,77 5 381,87 28 744,68 27 731,53 1 559,64 10 527,77 7 721,87 82 898,13 1 835,65 10 231,80 85 355,62 55 739,55 1 918,60 5 569,27 12 371,22 9 972,12 182 993,83 265 891,96 58 496,23 12 184,89 336 573,08 PLN |

2. Podsumowanie.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa na wsi, zwiekszenie funkcji gospodarczych i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej. Polityka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich obejmuje wszystkie działalności na nich podejmowane w tym rolnictwo, leśnictwo, usługi, małą i średnia przedsiębiorczość. Podjęcie działań inwestycyjnych we wskazanych okresach realizacyjnych, które wynikają z Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Olecko pozwoli na podniesienie atrakcyjności zamieszkania we wsi Borawskie. Otworzy nowe możliwości w dziedzinie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz do odtworzenia i kultywowania tożsamości wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego. Działania są zgodne z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 i lata następne.