**INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – CZERWIEC 2019**

**Wydział Organizacyjny i Nadzoru**

1. Przypominam o dyżurach ZUS w naszym Urzędzie. Najbliższy dyżur ZUS zaplanowany jest na dzień 12 lipca 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00 - Plac Wolności 2 (sala konferencyjna, niski parter).
2. W dniach 24 i 25 czerwca br. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich odpowiednio w Sołectwie Olecko-Kolonia oraz Jaśki. Sołtysem Sołectwa Olecko-Kolonia został Pan Zbigniew Marian Banach, zaś sołtysem Sołectwa Jaśki została Pani Bożena Krystyna Wiszniewska. Gratuluję.
3. Kalendarz imprez letnich w formie wystawy plenerowej znajduje się na Placu Wolności w Olecku.

**Wydział Budownictwa, Inwestycji i Planowania**

1. **Budowa świetlicy wiejskiej z boksem garażowym w Gąskach.**

Wykonawca robót budowlanych: Spółdzielnia Budowlanych „SKOMAND” z siedzibą w Ełku przy ul. Wojska Polskiego 71A, - zawarcie umowy 27 sierpnia 2018 r.

Koszt zadania: 1 122 644,19 PLN

Termin realizacji: 17 lipca 2019 r.

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22.

Koszt usługi – 13 500,00 PLN.

Prace budowlane na ukończeniu.

1. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sedrankach**

Wykonawca robót budowlanych: Zakład Ogólnobudowlany, Edward Luto, ul. Kochanowskiego 6, 19-400 Olecko. Cena oferty brutto - 596.206,02 zł.

Termin realizacji: 1 lipca 2019 r.

Nadzór inwestorski – Projektowanie i Nadzory Budowlane, Wiktor Werstak w Olecku ul. Paderewskiego 4.

Koszt usługi – 5000,00 PLN.

Prace budowlane na ukończeniu.

1. **Zmiana sposobu użytkowania wraz z adaptacją na cele mieszkaniowe poddasza   
   w budynku mieszkalno-usługowym w Babkach Oleckich 16, Gmina Olecko.**

Wykonawca robót: Usługi Remontowo- Budowlane, Zbigniew Dariusz Kopko, ul. Partyzantów 22, 16-400 Suwałki

Cena realizacji zamówienia: 798 600,00 PLN

Termin realizacji – 30 czerwca 2019 r.

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22.

Koszt usługi – 13 500,00 PLN.

Wykonawca w dniu 19 czerwca 2019 r. zgłosił obiekt do odbioru końcowego. Wyznaczono termin odbioru na dzień 5 lipca 2019 r.

1. **Zagospodarowanie plaży gminnej Szyjka w Olecku**

Wykonawca robót: TOP-KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Gołdap

Cena realizacji zamówienia: 2 403 679,52,00 PLN

Termin realizacji – 15 lipca 2019 r.

Nadzór inwestorski – BUDOWNICTWO, Leszek Paukszt, Olecko, ul. Gołdapska 22.

Koszt usługi – 22 500,00 PLN.

Trwają prace związane z montażem pomostów, zagospodarowaniem terenu.

1. **Dzienny Dom „Senior+” w Olecku**

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 12 czerwca 2019 r. Do terminu złożenia ofert wpłynęły trzy oferty. Wybrano wykonawcę Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Wartość zadania: 239 080,40 zł brutto

Termin realizacji 15 października 2019 r.

1. **Świetlica wiejska w Możnych – projekt budowlany [FS]**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Architekt Kamila Kulik-Rubin, ul. Lipowa 39, 16-002 Dobrzyniewo Duże – umowa zostanie zawarta po 26 kwietnie 2019 r. tj. po zwiększeniu środków do kwoty uzyskanej w procedurze zapytania ofertowego.

Wartość prac projektowych brutto: 28 290,00 PLN (w tym FS 15 140,00 PLN).

Termin wykonania zamówienia – 28 października 2019 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

1. **Przebudowa drogi gminnej nr 141044 na odcinku od km 0,00 do km około km 0,22 w miejscowości Giże – projekt [FS]**

Wykonawca dokumentacji technicznej: Zakład Usług Projektowych, Krzysztof Sawczuk, Olecko – umowę podpisano 4 marca 2019 r.

Wartość prac projektowych brutto: 6 150,00 PLN.

Termin wykonania zamówienia – 10 września 2019 r.

Zakres usługi: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej.

1. **Zdrowe tężnie solankowe (BO)**

Wykonawca dokumentacji technicznej: DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz, ul. Koniczynowa 19, Łódź

Cena realizacji zamówienia: 22.140,00 PLN

Termin odbioru – 30 czerwca 2019 r.

Zakres: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.

1. **Budowa sceny do rozpowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Babkach Gąseckich**

Cena realizacji zamówienia: 26.699,86 zł PLN wkład Gminy 10.139,86 PLN

Termin zakończenia zadania - 28 maja 2019 r.

Zakres Gminy Olecko: Zakup materiałów na budowę sceny.

Montaż altany przez mieszkańców wsi.

1. **Przebudowa drogi Świdry-Dzięgiele nr 141048N**

Otwarcie ofert 18 czerwca 2019 r. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejsza 231.474,93 zł -Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap

Termin realizacji 15 września 2019 r.

Trwa procedura przetargowa.

Zakres robót: przebudowa odcinka drogi o dł. 400m.

1. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jaśkach [FS]**

Wynajem koparko-ładowarki do przeprowadzenia niwelacji terenu: Usługi Budowlane, Sebastian Gwiazdowski, Olecko – Zlecenie podpisano 31 maja 2019 r.

Wartość usługi brutto: 147,60 PLN 1 m-g

Termin wykonania zamówienia – 28 czerwca 2019 r.

1. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rosochackich [FS]**

Opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę: Usługi Projektowo Budowlane, Piotr Jasiukiewicz, Olecko – Zlecenie podpisano 31 maja 2019 r.

Wartość usługi brutto: 1 200,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – 28 czerwca 2019 r.

1. **Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Lega w mieście – Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny   
   i flory rzeki Lega w Olecku**

Wykonawca robót budowlanych: ogłoszono przetarg nieograniczony, składanie ofert 25 czerwca 2019 r.

Wpłynęły dwie oferty

1. SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno

- cena wykonania 6 836 955,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy.

1. Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, ul. Wieniawskiego 6, 19-400 Olecko;

- cena wykonania 6 858 480,00 PLN, okres gwarancji 60 miesięcy.

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego: 6 875 272,91 PLN

Unieważniono przetarg, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin realizacji: 20 maja 2020 r.

1. **Przebudowa drogi w Możnych**

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 4 lipca 2019 r. *Zakres robót: budowa drogi gminnej Nr 141028N dł. 1,497 km i odcinka drogi gminnej Nr 141038N o dł. 0,286 km.* Nawierzchnia z betonu asfaltowego, alternatywnie z betonu cementowego.

1. **W trakcie rozpatrywania są następujące wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:**
2. P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 m. Lenarty, obręb ewid. Judziki, gm. Olecko – postępowanie zawieszone
3. **W okresie międzysesyjnym w zakresie procedur planistycznych:**
4. wyłożone zostały do publicznego wglądu projekty MPZP Kukowo 3 i MPZP Rosochackie 1 (w dniach od 17 czerwca do 8 lipca 2019 r.); termin składania uwag: do 22 lipca 2019 r.
5. wyłożono do publicznego wglądu projekt MPZP Sedranki II (w dniach od 17 czerwca do 8 lipca 2019 r., **dyskusja publiczna: 8 lipca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej UM Olecko**; termin składania uwag: do 22 lipca 2019 r.).
6. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Warmińsko Mazurskiego, stwierdzającym nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobki, informuję,   
   że główny projektant opracowania uznał, iż zmiany wprowadzone do projektu planu są niezbędne, w celu uniknięcia unieważnienia uchwały. Brak w miejscowym planie ustaleń dotyczących szczegółowych zasad   
   i warunków scalenia i podziału nieruchomości oraz ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych skutkowałby stwierdzeniem nieważności uchwały w całości, co potwierdzają rozstrzygnięcia np.: nr IN.I.743.15.2018KD Wojewody Opolskiego, PN.4131.260.2018 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z 13.07.2018 r. Uznano, że zmiany wprowadzone do treści planu nie naruszają interesu prawnego zainteresowanych podmiotów.

Projektant zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z umowy, przygotował dokumenty do ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu, uwzględniając rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody.

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

**Wydarzenia w MOSiR:**

1. W miesiącu czerwcu MOSiR był organizatorem oraz gospodarzem szeregu wydarzeń sportowych – kończących np. rywalizację szkół na poziomie współzawodnictwa sportowego oraz imprez własnych rozpoczynających sezon sportowy z MOSiR-em.
2. Do ważnych minionych zawodów sportowych należą: Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Tenisie Ziemnym Dziewcząt i Chłopców Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady; runda eliminacyjna Wojewódzkiego Turnieju LZS w piłce nożnej chłopców „Piłkarska Kadra Czeka 2018” rocznik 2004 i młodsi; Finał Wojewódzki Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w plażowej piłce siatkowej dziewcząt i chłopców Licealiada.
3. W sezonie letnim MOSiR zaprasza na szereg imprez sportowych np. Turnieje Tenisa Ziemnego, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, Olecki Maraton Pływacki. Każdorazowo wydarzenia będą promowane przez ośrodek sportu.
4. Rozpoczął się sezon kąpielowy. MOSiR jako organizator kąpielisk zapewnił obsługę kąpieliska, w tym obsługę ratowników na kąpielisku „Skocznia”– sezon trwać będzie do 31 sierpnia.
5. Po raz kolejny MOSiR jest organizatorem półkolonii SPORTOWE LATO. I turnus rozpoczął się już 24 czerwca, trwać będzie do 5 lipca. Z oferty korzysta obecnie 75 dzieci i młodzieży (5 grup liczących po 15 osób). II turnus odbędzie się w terminie 8-19 lipca. Nabór na II turnus jest jeszcze otwarty.

**Wydarzenia w ROK :**

1. W dniu 2 czerwca odbyła się ceremonia *30 lat wolności.* Po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, oficjalne delegacje złożyły kwiaty w miejscach pamięci, odbyło się także spotkanie burmistrzów, którzy od lat 1990 – 2019 pełnili funkcję w Olecku. Po spotkaniu społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach wykonały prezentacje artystyczne.
2. W dniach 3 – 4 czerwca i 7 czerwca odbyły się w sali AGT, nieodpłatne spektakle reżyserowane przez Panią Agnieszkę Lewandowską, pn. ,,Gdzie Jest Król”, ,,American Dreams” Teatr TABOO.
3. 15 czerwca w Holu kina Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku otwarta została wystawa fotografii – Adama Woronieckiego, która dostępna będzie do końca sierpnia.
4. W dniach 16 – 17 czerwca w teatrze AGT, wystawiony został spektakl pn. ,,WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA”.
5. W dniu 21 czerwca na plaży miejskiej ,,Skocznia” w Olecku odbyły się inscenizacje Nocy Świętojańskiej połączone z warsztatami prowadzonymi przez Panią Jadwigę Wasilewską wraz zespołem SEDRANIANKI.

**Edukacja**

1. Rozpoczęły się już oczekiwane wakacje. Uczniom ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkół życzymy, aby tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne, a każdy dzień wakacyjnych był bezpieczny, interesujący i pełen przygód.
2. Gminna Inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020 planowana jest w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku - 2 **września br.** (poniedziałek).

# Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami:

# 1. Przetargi:

1) rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę części gruntu o powierzchni 220 m2 z nieruchomości oznaczonej nr geod. 631 przy Placu Wolności z przeznaczeniem na letni ogródek kawiarniany, czynsz za dzierżawę - 1 648,20 zł brutto miesięcznie.

2) ogłoszono zaproszenie do rokowań na nabycie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Olecku, powierzchnia użytkowa lokalu 46,60 m2, rokowania przeprowadzone zostaną 6 sierpnia 2019 r.

**2. Zawarto umowy notarialne:**

1) na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 629/13 o powierzchni 6 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej w Olecku przy ul. Kolejowej,

2) na sprzedaż działki oznaczonej nr geod. 1604/1 o powierzchni 293 m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej usytuowanej w Olecku przy ul. Przemysłowej,

3) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym do kapitalnego remontu, położonej w Olecku przy ul. Zielonej 6 (nr geod. nieruchomości 621/1, 629/14, łączny obszar 385 m2).

**3. W dniu 4 czerwca 2019 r.** odbyły się eliminacje powiatowe Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Uczestnikami olimpiady z terenu naszej gminy byli Panowie Marcin Dzikielewski, Michał Dzikielewski, Kacper Grzęda i Mateusz Skindziul. W wojewódzkim etapie olimpiady, który odbył się w dniu 19 czerwca br. Gminę Olecko reprezentował Mateusz Skindziul. Młodym rolnikom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

**4. Gmina Olecko złożyła deklarację** dołączenia do inicjatywy „Gmina przyjazna pszczołom” w edycji 2019. Obecnie oczekujemy na materiały promocyjne, które przekażemy uczestnikom niezwłocznie po ich otrzymaniu. Inicjatywę będziemy powtarzać w kolejnych latach.

**5. Informuję, że** zgodnie z opublikowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, trzecim raportem z monitoringu suszy rolniczej, za okres od 11 kwietnia do 10 czerwca 2019 r., w gminie Olecko występuje zagrożenie suszą rolniczą na glebach kategorii I – bardzo lekkiej (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) w uprawach zbóż jarych.

Fakt zagrożenia suszy potwierdził również Wojewoda Warmińsko-Mazurski w piśmie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Obowiązujący w bieżącym roku wzór wniosku rolnika o oszacowanie szkód wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku pod hasłem „Szkody w rolnictwie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” w aktualnościach, w zakładce „Rolnictwo” oraz do pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu, pokój nr 22.

**6. Letni wypoczynek dla dzieci rolników:**

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pojezierze Ełckie”.

Miejsca wypoczynku to Kołobrzeg, Lesk – Bieszczady i Zakopane. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego urodzone po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną - rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szersze informacje przekazujemy sołtysom w celu rozpropagowania ich w sołectwach.

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:**

1. Zakończone zostały prace budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni działki za pomocą kostki betonowej, remoncie istniejącego muru oporowego oraz zabezpieczeniu skarpy przy pomocy płyt betonowych na posesji u zbiegu ulic Partyzantów i 1 Maja, dz. nr ewid. 448/10. Wyłoniony w zapytaniu cenowym wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Sp. z o.o. ul. Ożarowska 59/76, 01-411 Warszawa wykonał przedmiot zamówienia za kwotę 70.110,00zł.
2. Sporządzona została dokumentacja projektowo kosztorysowa na remont budynku Kasprowicza 6/8 oraz wykonanie wewnętrznych instalacji z podłączeniem do sieci C.O. w budynkach Kasprowicza 6/8 i 10/12 przez Usługi Projektowe i Budowlane Piotr Jasiukiewicz za kwotę 8.200,00zł brutto.
3. Zadania z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych od dnia 1 lipca 2019r. prowadzić będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.
4. **Postępowania środowiskowe - sprawy w toku**

- Budowa kurnika w Kukowie- W dniu 17.05.2019 r. do Urzędu wpłynęło uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 17.06.2019 r. uzupełnienie wysłaliśmy do inspektora sanitarnego w Olecku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie celem wydania nowych opinii dla przedsięwzięcia;

- Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW (teren inwestycji na końcu Olecka w kierunku Ełku przy starej wąskotorówce do Kukowa). W dniu 10.06.2019 r. wydaliśmy postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- Wydobywanie kopaliny ze złoża w Olecku. Zarówno Wody Polskie w Białymstoku jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie stwierdziły, że dla przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Budowa hali produkcyjnej (firma Silvan). W dniu 26.06.2019 r. wydaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

- W dniu 15.05.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej w Kukowie. Pismem z dnia 10.06.2019 r. zwróciliśmy się do inspektora sanitarnego w Olecku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Wód Polskich w Białymstoku o wydanie opinii czy dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- W dniu 11.06.2019 r. do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej w Borawskich. Pismem z dnia 17.06.2019 r. wezwaliśmy wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

**Wydział Finansowy**

W dniu 18.06.2019, po weryfikacji wniosków dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich otrzymaliśmy płatności końcowe na projekt „Przebudowa boisk i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku oraz zakup wyposażenia pracowni językowej ” w kwocie 139.013,21 zł.

**Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa**

1.Po raz kolejny, wspólnie z Fundacją Ronalda McDonalda stworzyliśmy możliwość darmowego, profilaktycznego badania USG dla dzieci z naszej Gminy w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”. Rodzice dzieci zameldowanych na terenie Gminy w dniach 12- 13 lipca b.r. będą mogli zbadać swoje pociechy w unikalnej i mobilnej stacji medycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Profilaktyką będą objęte dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Lekarze przyjmą małych pacjentów w ambulansie Fundacji, który stanie na parkingu przed budynkiem Plac Wolności 2 w Olecku. Czas potrzebny na badanie to około 15 – 18 min. Po zakończeniu rodzice otrzymują wyniki badań oraz ewentualne wskazówki co dalszego postępowania. Badanie USG jest darmowe. Aby wziąć udział w badaniu należy zapisać dziecko, dzwoniąc w dniach**, 1 – 2 lipca 2019 r.** **08:00 – 15:00**, pod numer telefonu 87 520 12 32 lub 577 077 408. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Ewa Zalewska – Drozd, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Badaniem zostanie objętych 140 dzieci. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na FB. Zapraszamy do udziału w badaniach.

2. Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą odpoczywamy najchętniej. Jednak jezioro, rzeka to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających. Wyjątkowo czujni musimy być, gdy nad wodę zabieramy dzieci. Każde naruszenie przepisów bezpieczeństwa nad wodą, oraz niestosowanie się do poleceń ratowników może doprowadzić do tragedii. Dlatego apelujemy o rozsądek, rozwagę i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą.

Informujemy, że w dniu 15.06.2019 r. został uruchomiony numer alarmowy 883 952 626 do ratowników wodnych w Olecku na kąpielisku strzeżonym „ SKOCZNIA” w godz.. 10:00 – 18:00. W pozostałych godzinach funkcjonują numery 112, 997. Każdy ma obowiązek powiadomienia odpowiednich służb o potrzebie udzielenia pomocy.

3. 12 czerwca 2019r. w Lenartach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu Oleckiego. W Zawodach brały udział 4 drużyny w kategorii chłopców  
 i 2 w kategorii dziewcząt. Po raz kolejny najlepszą drużyną w kategorii dziewcząt okazała się drużyna OSP z Kowali Oleckich, a w kategorii chłopców drużyna z OSP Lenarty. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy.

4. W nocy z 23 na 24 kwietnia w Olecku z budynku Regionalnego Ośrodka Kultury skradziono sprzęt do defibrylacji, który został zakupiony w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zawiadomienie w tej sprawie zostało zgłoszone na Policję, sprawa jest w toku. Uczciwego znalazcę prosimy o przekazanie sprzętu służbom takim jak Policja, Straż czy Pogotowie lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego. Można też odnieść i umieścić defibrylator bezpośrednio w kapsule. Przypominamy, że defibrylator służy do ratowania życia.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje wyżywienie dla 22 dzieci zakwalifikowanych przez pracowników socjalnych do bezpłatnego wypoczynku letniego zorganizowanego przez Halę Lega.

6. Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty z siedzibą w Olsztynie w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku zorganizował bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Olecko w miejscowości Iwonicz w województwie podkarpackim. MOPS w Olecku zakwalifikował 20 uczestników.

7. Zgodnie ze zmianą przepisów świadczenie wychowawcze (500 + ) będzie przysługiwać na każde dziecko bez względu na dochód, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Od 1 lipca 2019 r. wniosek można złożyć za pośrednictwem Internetu przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku od dnia 1 sierpnia 2019 r.

8. Od 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do  świadczenia ,, Dobry start” (300+),  funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego  i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od 1 lipca 2019 r. wnioski można złożyć za pośrednictwem Internetu przez rządowy portal Emp@tia, Portal Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. W tradycyjnej formie papierowej wnioski będą przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku od dnia 1 sierpnia 2019 r.

9. **Od 01 lipca 2019 dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz stypendia będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku. Ze względów organizacyjnych wnioski przyjmowane będą od 10 lipca.**

**10.** Gmina Olecko otrzymała ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych’’ w wys. 81. 8818, 59 zł. Wkład własny Gminy wynosi 50%. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jako realizator programu obejmie wsparciem 12 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym w wieku do 75 r.ż.

**Wydział Strategii i Rozwoju**

**Wyniki Małych Grantów Sołeckich**

Z dziewięciu wniosków, złożonych w ramach konkursu na „Małe Graty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, trzy z terenu gminy Olecko otrzymają dotację.

Sołectwo Rosochackie otrzyma pieniądze na dwa złożone projekty : 12 000,00 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego sołectwa oraz w wysokości 4000,00 zł na „I Wielkie Grzybobranie - czyli Święto Grzybów w Rosochackich. Z kolei sołectwo Możne zostanie wsparte kwotą 4000,00 zł na organizację imprezy pn. „Święto Ziół ".

**Raport o stanie gminy**

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym w tym roku po raz pierwszy przedstawiono Radzie Miejskiej w Olecku raport o stanie gminy. Zgodnie z zapisami prawa raport ma obejmować podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport został opracowany przez Wydział Strategii i Rozwoju w oparciu o dane przekazane przez pracowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Olecku i obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w 2018 roku.

**Budżet Obywatelski**

Od 7 do 20 czerwca 2019 r. trwały konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Olecko dotyczące projektu uchwały o budżecie obywatelskim. Nie wniesiono żadnych uwag w sprawie przedłożonego dokumentu.

**Podpisane umowy o dofinansowanie**

W okresie międzysesyjnym podpisaliśmy dwie umowy o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości **5 808 323,75** **zł** w tym dofinansowanie **4 049 848,98 zł.**

Zadania obejmą modernizację energetyczną budynku przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecko oraz zagospodarowanie 9 terenów zielonych na obszarze miasta Olecko.

**Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom**

Udzielono dofinansowania do wypoczynku 29 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, pochodzących z rodzin objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcją w ramach cyklicznie organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku półkolonii pt. „Sportowe Lato”. Półkolonie realizowane będą w dwóch turnusach, tj. od 24 czerwca do 5 lipca 2019 r. I turnus i od 8 do 19 lipca 2019 r. II turnus