| Załącznik do Uchwały Nr XLI/305/05 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2005 r |
| --- |
| 7. Nakłady niezbędne do wdrożenia działania |  |  |
| 2004-2006 | 10 898 509 |  | 2007-2013 | 22 619 139 |  |  |

8. Przyjęte  mierniki

Liczba km wybudowanej sieci wodociągowej Liczba wykonanych przyłączy Liczba km wybudowanej kanalizacji Liczba przepompowni Zwiększenie wydajności w m3/godz. Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę.

| Zadania inwestycyjne do działania nr 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa zadania | czas realizacji | Oczekiwane rezultaty | nakłady do poniesienia | Źródło finansowania |
|  |  | 2004-2006 | 2007-2013 |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Sieć wodociągowa Gąski, Ślepie, Zajdy Folwark | 2004-2006 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 324 331 | 143 712 | 180 619 | Budżet Gminy Fundusze UE Budżet państwa |
| 2 | Sieć wodociągowa Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie – Babki Oleckie – Możne – Raczki Wielkie | 2006 | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 2 776 939 | 782 771 | 1 994 168 | Budżet Gminy Fundusze UE Budżet państwa |
| 3 | Sieć wodociągowa Olecko – Kukowo – Zajdy i Kukowo – Zatyki, Zabielno |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 2 137 000 | 534 250 | 1 602 750 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 4 | Sieć wodociągowa Kijewo Babki Gąseckie – Świdry Gąski |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 112 300 | 278 075 | 834 225 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 5 | Sieć wodociągowa – Jaśki – Duły – Doliwy |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 746 900 | 186 725 | 560 175 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 6 | Sieć wodociągowa - Jaśki – Rosochackie – Giże |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 909 700 | 227 425 | 682 275 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 7 | Sieć wodociągowa - Jaśki - Dobki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 385 500 | 96 375 | 289 125 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 8 | Kanalizacja sanitarna – Sedranki – Łęgowo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 178 800 | 294 700 | 884 100 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 9 | Kanalizacja sanitarna – Sedranki – Babki Oleckie |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 825 200 | 206 300 | 618 900 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 10 | Kanalizacja sanitarna – Jaśki – Rosochackie |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 630 600 | 157 650 | 472 950 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 11 | Kanalizacja sanitarna – Duły – Olszewo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 820 900 | 205 225 | 615 675 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 12 | Kanalizacja sanitarna – Siejnik – Kukowo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 025 400 | 256 350 | 769 050 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 13 | Kanalizacja sanitarna – Lenarty Biała Olecka |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 402 100 | 100 525 | 301 575 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 14 | Kanalizacja sanitarna – Lenarty – Judziki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 411 000 | 102 750 | 308 250 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 15 | Kanalizacja sanitarna – Gąski – Wólka Kijewska – Kijewo |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 1 311 100 | 327 775 | 983 325 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 16 | Kanalizacja sanitarna – Wólka Kijewska – Zatyki |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 656 200 | 164 050 | 492 150 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 17 | Kanalizacja sanitarna – Dobki – Giże |  | 2007-2013 | Liczba km wybudowanej sieci | 455 500 | 113 875 | 341 625 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 18 | Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna Olecko – Możne, gm. Olecko | 2005-2006 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 3 284 678 | 927 444 | 2 357 234 | Budżet Gminy Fundusze UE Budżet państwa |
| 19 | Kanalizacja sanitarna - Możne/ Dworek Mazurski - Zajazd – Olecko | 2005-2006 |  | Liczba km wybudowanej sieci | 542 500 | 135 625 | 406 875 | Budżet Gminy Fundusze UE |
| 20 | Przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Olecku |  | 2007-2013 | Zwiększenie wydajności w m3/godz. | 6 834 000 | 1 708 500* | 5 125 500 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 21 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Olecku | 2005-2006 | 2007-2013 | Liczba km zmodernizowanej sieci | 1 347 000 | 336 750* | 1 010 250 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 22 | Stacja uzdatniania wody w Olecku | 2004-2006 |  | Zwiększenie wydajności w m3/godz. | 4 600 000 | 1 150 000* | 3 450 000 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |
| 28 | Przebudowa wieży ciśnień w Olecku | 2004-2006 |  | Zapewnienie jakości usługi - dostawy wody | 800 000 | 280 000* | 520 000 | Budżet Gminy (PWiK*) Fundusze UE |